Minuta Reunion 12 de Diciembre de 2013

Asistentes: Audry, Veronica, Vanessa, David y Michael.

Puntos:

1- Las reuniones.
2- Metodologia de trabajo del equipo.
3- Recuento del trabajo realizado hasta la fecha.
3.1- Comparacion de diagramas.
3.2- Juntar codigo.
4- Trabajo para viernes 13 de Diciembre de 2013
4.1 – Discusion del tiempo (linea de tiempo primer Sprint)
4.2 – Asignacion de tareas

1- Las reuniones:

- Se haran reuniones relampago interdiarias (cada dos dias) por Skype 9-930pm.
- Se hara una reunion formal cada inicio de sprint. El horario sera previo acuerdo.
- Cuando sea requerido se informara al equipo para realizacion de una nueva
- Reuniones formales duraran 45min, 1hora.
- Reuniones relampago duraran 15-20min.
- Las minutas seran llevadas por turnos.
- Vanessa hara un doodle para el horario disponible de los miembros del equipo.

2- Metodologia de trabajo del equipo:

- Se habla de la responsabilidad del equipo en cuanto al trabajo, asistencia a clases; compromiso con el trabajo.
- Mostrar mayor compromiso con el trabajo, clases.
- En cuanto la organizacion:
-- Audry sera la lider del equipo
-- Se usara metodologia agil para la gestion de configuraciones (Git)
-- Las tareas seran distribuidas entre los miembros del equipo. (Se colocaran en los Sprints junto a los responsables).
- Vanessa verificara el cumplimiento de la metodologia Scrum.

3- Recuento del trabajo realizado hasta la fecha:

3.1.- Comparacion Diagrama Clases:

- Se hablo sobre el diagrama de clases: Ver observaciones en el doc: CambiosDC.odt

3.2.- Juntar Codigo:

- Se subira al drive el codigo de cada equipo y se trabajara en conjunto los cambios e integraciones a realizar.
- Tarea prioridad: Se comenzara entre hoy 12/12 y manana 13/12.

4- Trabajo para viernes 13 de Diciembre de 2013

4.1.- Discusion del tiempo (linea de tiempo primer sprint):

- Se discutio el nuevo sprint y la subdivision de tareas de las principales.
- Se debe trabajar con pruebas unitarias en paralelo.

4.2.- Asignacion de tareas:

- JUNTAR DIAGRAMAS Y A PARTIR DE AQUI UNIR CODIGO.
- Empezar a unir codigo (se utilizara googledoc).